采购项目服务内容和商务要求

一、项目概况

根据省生态环境厅省自然资源厅《关于加强建设用地土壤环境联动监管的通知》(川环函〔2022〕667号)、内江市自然资源和规划局《关于开展“一住两公”地块土壤污染状况调查工作的通知》(内市自然资规发〔2024〕167号)文件要求。

在每年年初编制公布的国有建设用地供应计划经市国土空间规划委员会土地资源专题会审议，经市人民政府批复后，开展拟供应“一住两公”地块的土壤污染状况调查工作。此项工作也被纳入了生态环境主管部门的考核。

★二、服务内容及要求

（一）服务内容：

为确保住宅、公共管理与公共服务用地地块的安全利用，用途拟变更为“一住两公”的地块(包括工矿企业用地、耕地、园地、林地、草地、留白地等),按照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1—2019)相关要求，须开展第一阶段土壤污染状况调查，形成调查报告。并及时将调查报告报生态环境主管部门，由生态环境主管部门组织评审专家对调查报告进行评审，并将评审结果录入全国污染地块土壤环境管理系统，向社会公布评审情况。

（二）服务范围：

根据《隆昌市人民政府关于印发<隆昌市2025年国有建设用地供应计划>的通知》(隆府发〔2025〕1号),2025年拟供应的住宅用地8宗，土地面积593.7699亩；公共管理与公共服务用地4宗，土地面积66.93亩。

（三）报价：

本项目采用费率报价（最终结算价=单项最高限价*供应商最终报价的费率。例：供应商最终报价的费率为80%，则30亩以下（含30亩）的最终结算价即为20000*80%）。资金预算根据实际调查地块面积为准，以下为地块面积价格清单：

| 地块面积 | 单项最高限价 |
| --- | --- |
| 30亩以下（含30亩） | 20000元/宗 |
| 30亩-50亩 | 23000元/宗 |
| 50亩~100亩 | 28000元/宗 |
| 100亩以上 | 30000元/宗 |
| 每年土壤污染状况调查工作服务费用最终结算按照实际工程量据实结算，但最高不超过20万元。 |  |

（四）其他要求：合同签订后，成交人根据采购人需求进场开展工作，以采购人纸质通知发出日起30日历天内完成通知规定的土壤污染状况调查工作（提供承诺函）。

★四、商务要求

1、服务期限：合同签订之日起365个工作日内完成，具体项目完成时间节点根据上级主管部门要求执行。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、验收、交付标准和方法：按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采 购需求和履约验收管理的指导意见》财库〔2016〕205号的规定， 严格按照《政府采购需求管理办法》采购文件规定的要求和成交供应商响应文件及合同约定的内容进行验收。

4、付款方式：分期付款。

5、付款进度安排：（1）在采购人下发服务期限内上半年《工作任务通知单》后，供应商完成单个地块并完成备案且供应商开具真实合法有效等额的增值税发票后，达到付款条件起15日内，据实情况说明为支付服务期限内第一季度完成项目的相应金额（注：因供应商未开具或者开具的发票不符合合同约定的，采购人有权暂缓支付直至供应商开具符合要求的发票，造成损失的均由供应商承担，供应商应当继续履行合同义务。）

（2）在采购人下发服务期限内下半年《工作任务通知单》后，供应商完成单个地块并完成备案且供应商开具真实合法有效等额的增值税发票后，达到付款条件起15日内，据实情况说明为支付服务期限内第二季度完成项目的相应金额（注：因供应商未开具或者开具的发票不符合合同约定的，采购人有权暂缓支付直至供应商开具符合要求的发票，造成损失的均由供应商承担，供应商应当继续履行合同义务。）

6、违约责任与解决争议的方法：（1）违约责任：若当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定条件，导致损害对方权益的，受损害方有权选择请求其承担违约责任或者侵权责任,受损害方维权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费用等）由违约方承担。

（2）争议解决方法：①在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，应在采购人所在地有管辖权的法院诉讼解决。②在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其他部分继续执行。

注：以上带★条款为实质性要求，不允许负偏离，如有负偏离作无效响应处理。