一、项目概况

本项目建设地点在广元市利州区白朝乡月坝村，面积约为201亩，包括植物保育、迁地保护、近地保护、园林绿化、景观构筑等。

二、服务内容：

广元市利州区白朝乡月坝村传统村落保护改造提升项目，服务内容包含方案设计及后续相关配合服务工作。

★三、服务要求：

1.本项目的设计过程和成果必须符合国家有关强制性条文、中华人民共和国国家标准和其他部委颁布的有关建筑工程勘察设计等方面现行的标准、规范、规程、定额、办法，以及建设部、四川省建设厅、下发的有关建设工程勘察设计方面的文件和规定。在编制过程中，如果国家或有关部委颁发了新的技术标准或规范，则供应商应采用新的标准或规范进行编制。按照国家及行业现行标准、技术规范规程，对本项目进行认真调查分析，对所出具的结果应负法律责任。

2.合同履行过程中，项目成果文件的技术评审费用和成交单位按采购人要求对成果文件、其他文本进行修改或调整所需费用均包含在报价中，采购人不再额外支付。

3.供应商向采购人提供通过评审的纸质版成果资料8套和电子版资料1份。

4.人员要求：拟投入本项目成员应具有相应的专业技术能力，能完全满足本项目的需求。

5.保密要求：供应商交付的成果资料的知识产权归属采购人所有，完成的专著、论文、软件、数据库等研究成果双方均享有署名权。允许成交供应商使用本项目知识成果作为职称评定、业内评比、科学研究等非盈利性质用途使用。涉及具体的知识成果转化权益分配，双方均按照《中华人民共和国促进科技成果转化法（2015年修订）》和《中华人民共和国科学技术进步法（2007年修订）》中的相关规定及双方达成的合意执行。供应商应对项目设计文件成果及实施过程中获取的所有相关数据、信息、资料等材料保密，未经采购人书面允许，供应商不得以任何方式向任何第三方披露、泄露或授权许可使用。

四、商务要求

1.服务地点：采购人指定地点。

2.服务时间：合同签订后40日内完成方案设计并出具相关成果并通过相关部门审查。

3.支付约定：自签订合同起，15日内支付合同总金额的50%，提交经审查合格的方案设计文件后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的50%。

4.报价：本项目合同总金额包含设备费、人员费用、办公场地费、税费、利润、工具、耗材、物料、招标代理费等一切费用。

5.其他未尽事宜在采购合同中约定。

6.验收：

（1）验收主体：四川黄蛟山旅游开发有限公司。

（2）验收时间：所有服务内容完成后10个工作日。

（3）验收程序：成交供应商在所有服务内容完成后提出书面验收申请，采购人在10个工作日内做出书面答复并完成验收。

（4）验收内容：本项目所涉及的服务内容及形成的资料等。

（5）验收标准：本项目服务质量符合国家或行业现行相关规定以及采购人提出的服务要求，其他未尽事宜，采购人将严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》财库【2016】205文件要求、招标文件规定的要求和响应文件及合同承诺的内容进行验收。

注：以上要求带★的为本项目的实质性要求，必须满足，否则作无效投标处理。